WORKY

SaaS de gestion de chantier pour artisans

Future-proof · i18n · T3 Stack

| Document | Cahier des charges + Taskmap v2.0 |
| --- | --- |
| Version | v2.0 — Mars 2026 (remplace v1.0) |
| Nom produit | Worky (ex ChantierPro) |
| Stack | T3 — Next.js 15 · tRPC v11 · Prisma · NextAuth v5 |
| i18n | next-intl · fr-FR (default) · en-GB · de-DE · es-ES |
| Marchés cibles | France (MVP) → EU BTP (12-24 mois) |
| Auteur | Solo developer — React Native / Next.js |

01  Contexte & Vision produit

## 1.1 Problème identifié

Les artisans du bâtiment gèrent leurs chantiers via des outils inadaptés : carnets papier, photos WhatsApp, SMS, tableurs Excel. Ce mode de fonctionnement génère :

- Perte de temps administrative estimée à 6-8h par semaine

- Litiges fréquents avec les clients (pas de trace écrite des étapes)

- Aucun suivi de rentabilité par chantier (heures réelles vs estimées)

- Non-conformité imminente à la facturation électronique obligatoire (sept. 2027 en France, 2026-2027 en Belgique/Allemagne/Espagne)

- Problème identique dans toute l'Europe — les artisans allemands, belges, espagnols font face aux mêmes enjeux

## 1.2 Solution — Worky

Worky est un SaaS web-first (mobile PWA) de gestion de chantier conçu pour l'artisan solo et la petite équipe. Il est pensé dès le départ pour être multilingue et multi-pays.

- Gestion des chantiers avec photos géolocalisées et horodatées

- Partage temps réel client via magic link sécurisé (sans compte client)

- Saisie heures & matériaux → devis & factures auto

- Conformité facturation électronique par pays (Factur-X FR, ZUGFeRD DE, Peppol BIS EU)

- Interface disponible en fr-FR, en-GB, de-DE, es-ES dès v1.0

## 1.3 Positionnement marché

| Concurrent | Prix/mois | i18n | Factur-X/ZUGFeRD | Faiblesse |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kizeo / Fieldwire | 79-89 € | EN only | Non | Trop complexe et cher pour TPE |
| Alobees | 50 € / 8 users | FR only | Non | Pensé équipe, pas solo |
| Trustup Pro | 25 € | FR only | Non | Facturation basique |
| Batappli | 39 €+ | FR only | Non | Web-first lourd |
| Worky | 0 → 15 € | fr/en/de/es | Oui (multi-pays) | — |

## 1.4 Vision long terme — Expansion EU

Phase 1 (MVP — 0-6 mois) : France uniquement. fr-FR interface. Factur-X. Artisans BTP solo.

Phase 2 (6-12 mois) : Belgique (fr-BE + nl-BE) + Allemagne (de-DE). ZUGFeRD. Peppol.

Phase 3 (12-24 mois) : Espagne (es-ES), Pays-Bas, Suisse. API publique pour intégrations.

Phase 4 (24+ mois) : App mobile React Native (Expo). Multi-artisans / équipes. Marketplace matériaux.

## 1.5 KPIs — 12 mois

| KPI | Cible 12 mois |
| --- | --- |
| Inscrits gratuits | 5 000 |
| Conversion freemium → PRO | >= 8 % |
| Abonnés PRO actifs | 1 000 |
| MRR cible | 15 000 € / mois |
| Churn mensuel | < 3 % |
| NPS artisans | > 50 |
| Part utilisateurs non-FR (fin S2) | > 20 % |

02  Internationalisation (i18n)  — Section nouvelle v2

## 2.1 Stratégie i18n globale

Worky utilise next-intl comme solution i18n. Toutes les chaînes de caractères de l'interface sont externalisées dès le premier commit. Il n'y a aucune chaîne en dur dans le code — zéro exception.

Contrainte LLM absolue : Ne JAMAIS écrire de texte d'interface directement dans le JSX/TSX. Toujours utiliser useTranslations() (Client Component) ou getTranslations() (Server Component) depuis next-intl. Exemple : const t = useTranslations('projects'); return <h1>{t('title')}</h1>. Cela s'applique aussi aux messages d'erreur tRPC côté client.

## 2.2 Locales supportées

| Code locale | Langue | Pays | Priorité | Facturation élec. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| fr-FR | Français | France | P0 — MVP | Factur-X (EN 16931) |
| en-GB | Anglais | UK / International | P0 — MVP | Peppol BIS 3.0 |
| de-DE | Allemand | Allemagne | P1 — Phase 2 | ZUGFeRD / XRechnung |
| fr-BE | Français belge | Belgique | P1 — Phase 2 | Peppol BIS 3.0 |
| es-ES | Espagnol | Espagne | P2 — Phase 3 | Facturae / Verifactu |
| nl-NL | Néerlandais | Pays-Bas | P2 — Phase 3 | Peppol BIS 3.0 |

## 2.3 Structure des fichiers de traduction

src/i18n/

locales/

fr-FR/

common.json ← boutons, labels, erreurs génériques

projects.json ← tous les textes liés aux chantiers

photos.json ← upload, galerie, légendes

invoices.json ← devis, factures, statuts

billing.json ← abonnement, plans, Stripe

auth.json ← login, register, erreurs auth

emails.json ← sujets et corps des emails Resend

legal.json ← CGU, mentions légales, RGPD (par pays)

en-GB/ ← même structure, traductions EN

de-DE/ ← même structure, traductions DE

request.ts ← config next-intl, locale detection

routing.ts ← définition des locales supportées

## 2.4 Détection et routage de la locale

- URL : /{locale}/... — ex: /fr-FR/chantiers, /de-DE/projekte

- Détection automatique via Accept-Language header si l'utilisateur arrive sur /

- Locale de l'artisan persistée en DB (User.locale) — utilisée pour les emails Resend

- La vue client magic link /c/[token] détecte la locale via Accept-Language (pas de préfixe URL pour le client)

- next-intl middleware configuré dans src/middleware.ts AVANT le middleware auth NextAuth

## 2.5 Internationalisation des données métier

### Formats numériques et monétaires

- Utiliser Intl.NumberFormat avec la locale de l'utilisateur pour tous les montants

- Symbole monétaire configurable dans User.currency (EUR par défaut — GBP pour en-GB)

- Séparateur décimal : virgule en fr-FR/de-DE, point en en-GB

- Tous les prix en DB stockés en centimes (integer) — jamais en float

### Formats de dates

- Toutes les dates stockées en UTC en DB (timestamptz Prisma)

- Affichage via Intl.DateTimeFormat avec la locale utilisateur

- Format court : 14/03/2026 (fr-FR), 03/14/2026 (en-GB), 14.03.2026 (de-DE)

- Ne jamais utiliser date-fns directement dans les composants UI — passer par un helper formatDate(date, locale)

### Contenu des emails

- Les templates React Email ont une locale prop

- Resend envoie dans la langue de l'artisan (User.locale)

- Les emails de relance facture sont dans la langue du client si clientLocale est défini, sinon locale artisan

### Facturation électronique multi-pays

- Le format de facture généré dépend du User.country et User.vatScheme

- FR + assujetti TVA → Factur-X EN 16931 via microservice Python

- DE + assujetti TVA → ZUGFeRD 2.x (compatible Factur-X) via même microservice

- BE / NL / ES → Peppol BIS 3.0 via PDP partenaire compatible Peppol

- Franchise TVA (micro-entrepreneur FR) → PDF classique conforme + champ mention légale auto

## 2.6 SEO multilingue

- generateMetadata() Next.js génère hreflang pour chaque locale

- Sitemap.xml inclut toutes les URL localisées

- Open Graph et Twitter Card localisés

- Blog d'articles par locale : /fr-FR/blog, /de-DE/blog — contenu distinct, pas de traduction automatique

03  Utilisateurs & Rôles

## 3.1 Rôle Artisan

L'artisan est le titulaire du compte. Nouvelles données en v2 : locale, country, currency, vatScheme.

- Création et gestion de ses chantiers (limite plan FREE)

- Upload photos géolocalisées depuis navigateur ou mobile

- Saisie heures & matériaux, génération devis & factures

- Partage client via magic link

- Choix de la langue de l'interface (indépendant de l'URL — persisté en DB)

- Configuration pays + régime TVA (impacte le format de facturation électronique)

## 3.2 Rôle Client (sans compte)

- Accède à la vue chantier via magic link — interface dans sa langue (Accept-Language)

- Lecture seule : photos, avancement, notes

- (PRO) Validation étape, commentaire, signature devis

Contrainte LLM : La réponse tRPC getByToken() ne doit jamais exposer artisanId, clientEmail, stripeCustomerId, User.locale, User.country ou tout autre champ du profil artisan. Utiliser un select Prisma explicite limité aux champs de la vue publique.

## 3.3 Rôle Admin

- Backoffice protégé par ADMIN_SECRET (Basic Auth middleware Edge)

- Métriques usage, gestion manuelle abonnements Stripe, logs Sentry

- Vue par pays/locale pour suivre la distribution géographique

04  Fonctionnalités détaillées

## 4.1 Authentification (NextAuth v5)

### Providers

- Email OTP via Resend (email localisé selon Accept-Language de la requête)

- Google OAuth 2.0

- Apple Sign In (P2 — requis pour app iOS native future)

### Comportements

- Session JWT cookie HttpOnly 14 jours

- Middleware next-intl s'exécute EN PREMIER, puis middleware NextAuth

- Ordre dans src/middleware.ts : intlMiddleware → auth → suite

- Un utilisateur peut lier plusieurs providers

Contrainte LLM NextAuth v5 + next-intl : Le middleware doit chaîner les deux middlewares dans le bon ordre. Pattern recommandé : créer un middleware composite qui appelle d'abord createMiddleware(routing) de next-intl, puis auth() de NextAuth v5. Ne pas utiliser withAuth() de la v4.

## 4.2 Gestion des chantiers

### Champs

- Requis : nom, adresse, nom du client

- Optionnels : téléphone, email client, clientLocale (locale du client pour les emails), date début/fin estimées, description

- Auto : shareToken (UUID v4), statut initial ACTIVE, createdAt

### États

| Statut | Description | Compte dans limite FREE |
| --- | --- | --- |
| ACTIVE | En cours | Oui |
| PAUSED | Mis en pause | Oui |
| DONE | Terminé | Non |
| ARCHIVED | Archivé manuellement | Non |

- Limite plan FREE : 3 chantiers ACTIVE ou PAUSED simultanément

- Tentative dépassement → modal upgrade Stripe localisé (titre, CTA dans la langue de l'artisan)

## 4.3 Photos

- Upload navigateur/caméra — compression browser-image-compression (max 1200px, JPEG 80%)

- Stockage UploadThing (S3-compatible) — url, key, note, takenAt, lat, lng

- Grille masonry triée par date décroissante

- Légende/note éditable inline — champ localisé (placeholder dans la langue de l'artisan)

- Aucune limite de photos en plan FREE

## 4.4 Magic link & espace client

### Génération

- URL : https://worky.fr/c/[share_token]

- Partage : copie clipboard, SMS, mailto, WhatsApp

- Régénération invalide l'ancien lien immédiatement

- Expiration optionnelle configurable par l'artisan

### Vue client /c/[token]

- Langue détectée via Accept-Language — affichage dans la langue du visiteur si locale supportée

- Fallback : locale de l'artisan si la locale visiteur n'est pas supportée

- PWA manifest.json — icône et nom localisés

- (PRO) Validation étape, commentaire, signature — labels localisés

## 4.5 Devis & Facturation (PRO)

### Devis

- Pré-rempli depuis heures + matériaux saisis

- Lignes éditables, ajout manuel

- Calcul HT/TVA/TTC selon User.vatScheme et User.country

- PDF généré en langue de l'artisan (mentions légales localisées par pays)

- Statuts : DRAFT, SENT, ACCEPTED, REFUSED

### Facture

- Numérotation séquentielle obligatoire (format configurable : 2026-001 FR, R-2026-001 DE)

- Mentions légales auto-remplies selon User.country (SIRET FR, Steuernummer DE, BCE BE...)

- Relances automatiques : J+7, J+14 — email dans User.locale

- Statuts : DRAFT, SENT, PAID, OVERDUE

### Facturation électronique multi-pays

| Pays | Format | Transmission | Disponibilité |
| --- | --- | --- | --- |
| France (fr-FR) | Factur-X EN 16931 (PDF/A-3 + XML) | PDP partenaire agréé (ex: Pennylane) | P1 — Phase 1 |
| Allemagne (de-DE) | ZUGFeRD 2.x (profil EN 16931) | Email direct (ZUGFeRD est auto-porté dans le PDF) | P1 — Phase 2 |
| Belgique (fr-BE) | Peppol BIS 3.0 | Access Point Peppol partenaire | P1 — Phase 2 |
| Espagne (es-ES) | Facturae 3.2 / Verifactu | API AEAT ou opérateur privé | P2 — Phase 3 |
| Autres EU | Peppol BIS 3.0 | Access Point Peppol partenaire | P2 — Phase 3 |

Contrainte LLM — Factur-X + ZUGFeRD : ZUGFeRD 2.x est techniquement une implémentation du profil EN 16931 — le même microservice Python factur-x peut générer les deux formats. Utiliser le paramètre profile='EN 16931' pour ZUGFeRD DE et profile='MINIMUM' ou 'EN 16931' pour Factur-X FR. Les deux résultent en un PDF/A-3 avec XML embarqué.

## 4.6 Abonnements & Freemium

| Feature | FREE | PRO (15 €/mois) |
| --- | --- | --- |
| Chantiers actifs | 3 max | Illimités |
| Photos & pointage heures | Illimité | Illimité |
| Magic link — vue client (lecture) | Illimité | Illimité |
| Validation / commentaire / signature client | Non | Oui |
| Devis & factures PDF | Non | Oui |
| Facturation électronique (Factur-X / ZUGFeRD) | Non | Oui |
| Relances automatiques impayés | Non | Oui |
| Dashboard rentabilité | Non | Oui |
| Multi-locales (emails client dans sa langue) | Non | Oui |
| Support prioritaire | Non | Oui |

### Stripe multi-devises

- Produit Stripe avec prix en EUR (défaut), GBP (en-GB), CHF (Suisse future)

- Checkout localisé : Stripe détecte la locale depuis le navigateur, affiche dans la bonne langue

- Portail client Stripe localisé de la même façon

05  Architecture technique

## 5.1 Stack complète

| Couche | Technologie | Version | Rôle |
| --- | --- | --- | --- |
| Framework | Next.js App Router | 15.x | SSR, RSC, routing, Edge middleware |
| i18n | next-intl | 3.x | Routing multilingue, traductions, formatage |
| API | tRPC | v11 | Procédures typées end-to-end, remplace REST |
| Auth | NextAuth (Auth.js) | v5 beta | JWT, Google OAuth, Email OTP |
| ORM | Prisma | 5.x | DB typé, migrations, multi-schéma futur |
| Base de données | Neon PostgreSQL | 16.x | Serverless EU, branching Git, scale-to-zero |
| UI | shadcn/ui + Tailwind | v4 | Composants copiables, accessibles, RTL-ready |
| Upload | UploadThing | v7 | S3-compatible, auth-aware, CDN inclus |
| Email | Resend + React Email | latest | Templates JSX multilingues, 3k/mois gratuit |
| Paiement | Stripe | latest | Abonnements, multi-devises, portail localisé |
| Temps réel | Pusher | latest | Notifs artisan en temps réel |
| Factur-X | Microservice Python | FastAPI | PDF/A-3 + XML EN 16931, ZUGFeRD, Facturae |
| Déploiement | Vercel | — | Preview PR, Edge Functions, CDN global |
| Monitoring | Sentry | latest | Erreurs prod, replay, alertes |
| Validation | Zod | 3.x | Schémas partagés client/serveur, i18n des erreurs |

## 5.2 Structure des dossiers (avec i18n)

worky/

src/

app/

[locale]/ ← segment dynamique next-intl (fr-FR, en-GB, de-DE...)

(auth)/ ← login, register — localisés

(dashboard)/ ← layout artisan protégé

chantiers/ ← liste, création, détail, photos, heures, facture

settings/ ← profil, langue, pays, TVA, billing

analytics/ ← dashboard rentabilité (PRO)

c/[token]/ ← vue client magic link — HORS [locale], détection auto

api/

trpc/[trpc]/ ← handler tRPC

auth/[...nextauth]/ ← handlers NextAuth v5

webhooks/stripe/ ← webhook brut, vérification signature

uploadthing/ ← router UploadThing

invoice/facturx/ ← appel microservice Python

server/

api/routers/ ← project, photo, timeEntry, material, invoice, share, user

auth.ts ← config NextAuth v5, export auth()

db.ts ← instance Prisma singleton

i18n/

locales/fr-FR/*.json ← fichiers de traduction FR

locales/en-GB/*.json ← fichiers de traduction EN

locales/de-DE/*.json ← fichiers de traduction DE

request.ts ← getRequestConfig() next-intl

routing.ts ← defineRouting({ locales, defaultLocale })

trpc/ components/ lib/ types/

prisma/schema.prisma ← source de vérité DB (inclut champs i18n)

emails/ ← templates React Email (locale prop obligatoire)

## 5.3 Schéma Prisma v2 (nouveaux champs i18n + future-proof)

User

id, name, email, emailVerified, image

plan Plan @default(FREE) // FREE ¦ PRO

locale String @default('fr-FR') // BCP 47

country String @default('FR') // ISO 3166-1 alpha-2

currency String @default('EUR') // ISO 4217

vatScheme VatScheme @default(STANDARD)

vatNumber String? // ex: FR12345678901, DE123456789

siret String? // FR uniquement

steuernummer String? // DE uniquement

bceNumber String? // BE uniquement

companyName String? // raison sociale

companyAddress String?

logoUrl String? // UploadThing key

hourlyRate Decimal? @db.Decimal(8,2)

stripeCustomerId String? @unique

stripeSubscriptionId String?

createdAt DateTime @default(now())

VatScheme enum : STANDARD ¦ REDUCED ¦ MICRO_ENTREPRENEUR ¦ EXEMPT ¦ REVERSE_CHARGE

Project

id, name, address, status(ACTIVE¦PAUSED¦DONE¦ARCHIVED)

clientName, clientPhone?, clientEmail?, clientLocale?

shareToken String @unique @default(dbgenerated('gen_random_uuid()')) @db.Uuid

shareExpiresAt DateTime?

artisanId(FK User), createdAt, updatedAt

Photo : id, projectId(FK), url, key, note?, lat?, lng?, takenAt

TimeEntry : id, projectId(FK), date(Date), hours(Decimal 4,2), description?

Material : id, projectId(FK), label, quantity(Decimal), unitPrice(Decimal 10,2)

Invoice

id, projectId(FK), number(String unique), type(QUOTE¦INVOICE)

status(DRAFT¦SENT¦ACCEPTED¦REFUSED¦PAID¦OVERDUE)

lines(Json), totalHT(Decimal), totalTVA(Decimal), totalTTC(Decimal)

currency(String), locale(String) // snapshot de la devise au moment de création

invoiceFormat InvoiceFormat // STANDARD_PDF ¦ FACTURX ¦ ZUGFERD ¦ PEPPOL ¦ FACTURAE

issuedAt?, dueAt?, paidAt?, facturXPath?

reminderSentAt DateTime[] // tableau des dates de relances envoyées

ClientAction : id, projectId(FK), type(STEP_VALIDATED¦COMMENT¦SIGNATURE), payload(Json)?, createdAt

## 5.4 Routers tRPC — procédures clés

| Router | Procédure | Auth | Note i18n |
| --- | --- | --- | --- |
| project | list / create / update / delete | protectedProcedure | Labels statuts traduits côté client, pas serveur |
| project | getByToken | publicProcedure | Réponse insensible à la locale — le client gère l'affichage |
| project | regenerateToken | protectedProcedure | — |
| photo | listByProject / delete | protectedProcedure | Les notes photos sont libres — pas à traduire |
| timeEntry | CRUD + aggregate | protectedProcedure | Dates toujours UTC en DB, formattées côté client |
| material | CRUD + totals | protectedProcedure | Montants en centimes, formatés selon User.currency côté client |
| invoice | generate / exportPDF / sendByEmail | protectedProcedure | Email envoyé dans User.locale |
| invoice | generateFacturX | protectedProcedure | Appelle microservice Python avec country + vatScheme |
| share | createClientAction | publicProcedure + token | Messages de confirmation localisés selon Accept-Language |
| user | getProfile / updateProfile | protectedProcedure | updateProfile peut changer locale — invalide cache i18n |
| user | getBillingPortalUrl | protectedProcedure | Stripe portal localisé |

## 5.5 Sécurité

- Middleware Next.js : toutes les routes /[locale]/(dashboard)/* protégées via auth()

- tRPC protectedProcedure : vérifie ctx.session — lève UNAUTHORIZED si absent

- Isolation données : chaque query Prisma filtre par artisanId = ctx.session.user.id

- Magic link : UUID v4, rate-limit 20 req/min par IP via Edge middleware

- Webhooks Stripe : vérification signature stripe.webhooks.constructEvent()

- Upload : whitelist MIME types (image/jpeg, image/png, image/webp)

- CSP headers : next.config.js — bloquer inline scripts sauf next-intl

- HSTS : header Strict-Transport-Security via Vercel

06  UX & Design system

## 6.1 Principes UX

- Mobile-first : 2 taps max pour créer une photo ou un pointage depuis l'accueil

- Offline-friendly : React Query staleTime élevé, données cachées

- Langue switcher : toujours visible dans le header — changement instantané sans rechargement full-page

- RTL-ready : Tailwind CSS + shadcn/ui supportent RTL (arabe prévu Phase 4 — pas de compromis dès maintenant)

## 6.2 Design system

- Framework CSS : Tailwind CSS v4

- Composants : shadcn/ui — Button, Card, Dialog, Form, Input, Table, Badge, Avatar, Sheet, DropdownMenu, Toast

- Typographie : Inter (Google Fonts) — subset latin + latin-ext pour les diacritiques DE/ES

- Palette : bleu #1A4F8A (primaire), vert #0F6E56 (succès), ambre #854F0B (warning), rouge #A32D2D (erreur)

- Dark mode : next-themes — supporté dès MVP

- Icônes : Lucide React uniquement

- Language switcher : composant custom avec drapeaux SVG — ne pas utiliser d'emoji drapeaux (rendu inconsistant)

- Inspiration UI : /data/multiScreen.webp et screen.webp

## 6.3 Écrans MVP

| Écran | Route | Prio | Note i18n |
| --- | --- | --- | --- |
| Login / Register | /[locale]/login | P0 | Tous les labels traduits |
| Dashboard (liste chantiers) | /[locale]/(dashboard) | P0 | Statuts traduits, format dates localisé |
| Créer un chantier | /[locale]/(dashboard)/chantiers/new | P0 | Placeholders localisés |
| Détail chantier | /[locale]/(dashboard)/chantiers/[id] | P0 | Notes libres (pas à traduire) |
| Upload photos | /[locale]/(dashboard)/chantiers/[id]/photos | P0 | Toast upload localisé |
| Vue client magic link | /c/[token] | P0 | Locale auto via Accept-Language |
| Pointage heures & matériaux | /[locale]/(dashboard)/chantiers/[id]/temps | P1 | Formats numériques localisés |
| Devis / Facture | /[locale]/(dashboard)/chantiers/[id]/facture | P1 | PDF généré dans locale artisan |
| Settings (profil, pays, TVA, langue) | /[locale]/(dashboard)/settings | P1 | Changement locale en temps réel |
| Billing Stripe | /[locale]/(dashboard)/settings/billing | P1 | Portail Stripe localisé |
| Analytics rentabilité | /[locale]/(dashboard)/analytics | P2 | Devises et dates localisées |
| Admin backoffice | /admin | P2 | EN uniquement |

07  Exigences non-fonctionnelles

## 7.1 Performance

- LCP < 2.5s sur 4G mobile — images UploadThing via CDN, pas de resize Next.js

- INP < 200ms pour actions critiques (upload, création chantier)

- next-intl : charger uniquement le namespace nécessaire par page (lazy loading des fichiers JSON)

- React Query : staleTime 5 min pour liste chantiers, 30s pour photos

## 7.2 Scalabilité

- Architecture serverless Vercel + Neon : scale automatique

- Neon branching : branche DB isolée par PR de migration

- i18n : fichiers JSON statiques servis depuis le CDN Vercel — zéro overhead DB

- Microservice Factur-X : conteneur Docker sur Fly.io (auto-scale à 0)

## 7.3 Conformité RGPD multi-pays

- Données artisan : EU-West (Neon Frankfurt, Vercel Paris)

- CGU et politique de confidentialité localisées par pays (FR, DE, BE, ES)

- Consentement cookies : bannière localisée — Cookieyes ou Axeptio

- Droit à l'effacement : suppression cascade Prisma (onDelete: Cascade)

- Registre de traitement : documenter le flux de données par pays

- DPA (Data Processing Agreement) avec Vercel, Neon, UploadThing, Resend

## 7.4 Accessibilité

- WCAG 2.1 niveau AA — shadcn/ui (Radix UI) gère ARIA, focus, keyboard nav

- Contraste minimum 4.5:1 pour le texte courant

- Attribut lang sur <html> mis à jour dynamiquement selon la locale active (géré par next-intl)

- Textes alternatifs des images localisés

08  Taskmap complète v2

Convention : P0 = bloquant MVP ¦ P1 = nécessaire avant lancement ¦ P2 = post-lancement. Durées en jours-dev solo.

## Phase 1 — Setup & Infrastructure (semaines 1-2)

| # | Tâche | Détail / Contrainte LLM | Durée | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Scaffold T3 | npx create-t3-app — tRPC, Prisma, NextAuth, Tailwind. pnpm. TypeScript strict. | 0.5j | P0 |
| 1.2 | next-intl setup | pnpm add next-intl. Créer src/i18n/routing.ts (defineRouting), src/i18n/request.ts (getRequestConfig). Créer segment app/[locale]/. Ajouter locales fr-FR et en-GB d'abord. | 1j | P0 |
| 1.3 | Middleware composite | src/middleware.ts : chaîner createMiddleware(routing) next-intl PUIS auth NextAuth v5. Matcher : ['/((?!api¦_next¦c¦.*\..*).*)']. | 1j | P0 |
| 1.4 | Fichiers de traduction initiaux | Créer src/i18n/locales/fr-FR/{common,projects,auth,billing}.json et copies en-GB. Tous les fichiers JSON vides sont une erreur de build — mettre au moins une clé. | 0.5j | P0 |
| 1.5 | Config Neon DB | Projet Neon EU-West. DATABASE_URL pooled (port 6543) + DIRECT_URL unpooled (port 5432 pour migrations Prisma). Les deux dans .env. | 0.5j | P0 |
| 1.6 | Schema Prisma v2 | Modèles User (avec locale, country, currency, vatScheme, vatNumber), Project (avec clientLocale), Photo, TimeEntry, Material, Invoice (avec currency, invoiceFormat), ClientAction. pnpm prisma migrate dev --name init. | 1.5j | P0 |
| 1.7 | NextAuth v5 config | src/server/auth.ts : providers Google + Resend (email OTP). Export auth, handlers, signIn, signOut. Provider Resend doit utiliser sendVerificationRequest() avec template React Email localisé. | 1j | P0 |
| 1.8 | shadcn/ui + Tailwind | npx shadcn@latest init. Ajouter composants P0 : button, card, dialog, form, input, label, badge, sheet, toast, dropdown-menu. | 0.5j | P0 |
| 1.9 | UploadThing | Router avec imageUploader (8MB max, MIME whitelist). Middleware lit session NextAuth. Créer /api/uploadthing/route.ts. | 0.5j | P0 |
| 1.10 | Resend + React Email | src/lib/resend.ts. emails/otp.tsx avec prop locale — afficher texte FR ou EN selon locale. Tester envoi OTP. | 0.5j | P0 |
| 1.11 | Stripe | Produit + prix EUR. Webhook local via Stripe CLI. /api/webhooks/stripe/route.ts avec vérification signature. Events : checkout.session.completed, subscription.updated, subscription.deleted. | 1j | P0 |
| 1.12 | T3 Env validation | src/env.js : valider NEXTAUTH_SECRET, DATABASE_URL, DIRECT_URL, UPLOADTHING_SECRET, RESEND_API_KEY, STRIPE_SECRET_KEY, STRIPE_WEBHOOK_SECRET, PUSHER_*. | 0.25j | P0 |
| 1.13 | Language switcher composant | Composant <LocaleSwitcher/> : liste des locales avec drapeaux SVG. Utilise useRouter de next-intl pour changer la locale sans reload. Persiste le choix dans User.locale via mutation tRPC updateLocale. | 0.5j | P0 |
| 1.14 | Sentry setup | npx @sentry/wizard@latest -i nextjs. Source maps. Tester throw en dev. | 0.25j | P1 |

## Phase 2 — Core features MVP (semaines 3-6)

| # | Tâche | Détail / Contrainte LLM | Durée | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | Router tRPC project | list, getById, create (guard FREE 3 chantiers), update, delete(soft). Toujours filtrer par artisanId. Messages d'erreur TRPCError en anglais — la traduction est côté client. | 1.5j | P0 |
| 2.2 | Dashboard liste chantiers | Server Component + caller tRPC. Cards avec statut (traduit via t('status.ACTIVE')), nb photos, date (Intl.DateTimeFormat avec locale session). Bouton créer. | 1j | P0 |
| 2.3 | Formulaire création chantier | react-hook-form + zod. Champs localisés via useTranslations('projects'). Mutation tRPC create. Redirect vers /[locale]/chantiers/[id]. | 1j | P0 |
| 2.4 | Upload photos | UploadButton UploadThing. Grille masonry. Dialog plein écran. Note éditable. Compression browser-image-compression avant upload. Toast succès/erreur localisé. | 2j | P0 |
| 2.5 | Magic link — backend | publicProcedure getByToken : select Prisma explicite — JAMAIS artisanId. Vérifier expiration. Retourner aussi artisanCompanyName (pas artisanId) pour l'affichage client. | 1j | P0 |
| 2.6 | Vue client /c/[token] | Sans layout dashboard. Locale via Accept-Language header (next-intl createSharedPathnamesNavigation). Gérer token invalide/expiré avec page d'erreur localisée. | 1.5j | P0 |
| 2.7 | Partage magic link | Sheet shadcn : Copier (Clipboard API), SMS, mailto, WhatsApp. Message pré-rédigé localisé (incluant le nom de l'artisan). | 0.5j | P0 |
| 2.8 | Router timeEntry + UI | CRUD. Agrégation totalHours. Validation Zod heures 0.5-24. UI formulaire rapide + liste avec total. Montants formatés Intl.NumberFormat. | 1.5j | P1 |
| 2.9 | Router material + UI | CRUD. Calcul HT/TVA/TTC selon User.vatScheme. Tableau éditable. Totaux formatés avec User.currency. | 1j | P1 |
| 2.10 | Settings artisan | Formulaire : nom, companyName, logo (UploadThing), SIRET/vatNumber/steuernummer (selon country), adresse, taux TVA (VatScheme), taux horaire, IBAN. Sélecteur pays (ISO 3166). Sélecteur devise. Le changement de locale déclenche router.refresh() next-intl. | 1.5j | P1 |
| 2.11 | Helper formatDate / formatCurrency | Créer src/lib/i18n-helpers.ts : formatDate(date, locale) et formatCurrency(cents, currency, locale). Utiliser partout — ne jamais utiliser Intl directement dans les composants. | 0.5j | P0 |

## Phase 3 — Monétisation & Premium (semaines 7-9)

| # | Tâche | Détail / Contrainte LLM | Durée | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Stripe Checkout localisé | createCheckoutSession : créer Stripe Customer avec locale=User.locale. Checkout Session avec locale param Stripe. Toujours vérifier plan en DB côté serveur. | 1j | P0 |
| 3.2 | Webhook Stripe | checkout.session.completed → plan PRO. subscription.updated → sync plan. subscription.deleted → FREE. Idempotent. NE JAMAIS mettre à jour le plan depuis l'URL de retour côté client. | 1j | P0 |
| 3.3 | Guard requirePro() | Helper tRPC : if plan !== 'PRO' → TRPCError FORBIDDEN. Messages d'erreur en anglais côté serveur, traduction côté client. | 0.25j | P0 |
| 3.4 | Génération devis PDF | @react-pdf/renderer (Server Route Handler). Template avec locale prop : dates, montants, mentions légales selon User.country. Mentions légales FR vs DE vs BE dans legal.json. | 2j | P1 |
| 3.5 | Génération facture PDF | Idem devis. Numérotation séquentielle avec transaction Prisma. Format numéro configurable selon country (2026-001 FR, RE-2026-001 DE). | 1.5j | P1 |
| 3.6 | Relances impayés (cron) | Vercel cron (vercel.json). Matin 8h UTC. Chercher factures OVERDUE. Email Resend dans User.locale. Logger dans Invoice.reminderSentAt[]. | 1j | P1 |
| 3.7 | Pusher notifs | Trigger sur createClientAction. Channel private-artisan-{userId}. usePusherChannel() côté artisan → toast localisé ('Votre client a validé une étape'). | 1j | P1 |
| 3.8 | Portal Stripe | getBillingPortalUrl. Page /settings/billing. Portail Stripe détecte la locale automatiquement. | 0.5j | P1 |
| 3.9 | Actions client PRO | Validation étape, commentaire, signature canvas — tous sur /c/[token]. Labels localisés selon Accept-Language. Mutation publicProcedure createClientAction + trigger Pusher. | 1j | P1 |

## Phase 4 — Facturation élec. multi-pays & Analytics (semaines 10-13)

| # | Tâche | Détail / Contrainte LLM | Durée | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1 | Microservice Python Factur-X | FastAPI. POST /generate avec body : invoice_data (JSON), profile ('MINIMUM'¦'EN_16931'), country. Génère PDF/A-3 + XML. ZUGFeRD = même lib, profil EN_16931. Docker. Fly.io. | 2j | P1 |
| 4.2 | Intégration microservice Next.js | /api/invoice/facturx Route Handler. Appel fetch interne. Vérifier plan PRO + artisanId. Stocker PDF sur UploadThing. Mettre à jour Invoice.facturXPath + Invoice.invoiceFormat. | 1j | P1 |
| 4.3 | PDP France | API Pennylane ou Indy pour transmission Factur-X. Stocker statut transmission en DB. | 2j | P1 |
| 4.4 | Peppol BE/NL/EU | Access Point Peppol partenaire (ex: Storecove API). Transmission pour invoiceFormat = PEPPOL. Stocker Peppol delivery status. | 2j | P2 |
| 4.5 | Dashboard analytics | Métriques par période : CA facturé, encaissé, heures, rentabilité chantier. Charts Recharts. Devises et dates localisées via formatCurrency/formatDate helpers. | 2j | P2 |
| 4.6 | PWA manifest localisé | manifest.json avec name et short_name localisés (Worky FR, Worky DE). Service Worker next-pwa. Vue /c/[token] offline. | 1j | P2 |
| 4.7 | Tests E2E Playwright | Scénarios : inscription → chantier → photo → magic link. Stripe upgrade. Tester en fr-FR ET en-GB (locales différentes dans playwright.config.ts). | 2j | P2 |
| 4.8 | SEO multilingue + landing | generateMetadata avec hreflang. Sitemap localisé. Landing page /[locale] avec hero, features, pricing. Blog SEO par locale. | 2j | P2 |
| 4.9 | Traductions de-DE | Compléter tous les fichiers JSON de-DE. Vérifier formats dates/montants DE (dd.MM.yyyy, virgule décimale). Mentions légales Impressum pour la DE. | 1j | P2 |

## Phase 5 — Lancement & Go-to-market (semaines 14-17)

| # | Tâche | Détail / Contrainte LLM | Durée | Prio |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Beta 50 artisans FR | Groupes Facebook BTP. Feedback Tally. Valider limite 3 chantiers et magic link. | Continu | P0 |
| 5.2 | Product Hunt | Assets localisés EN. Description 260 chars EN. Lancer mardi ou mercredi. | 3j prep | P1 |
| 5.3 | SEO facturation élec. FR | Articles : 'Facturation électronique artisan 2027', 'Préparer auto-entreprise BTP'. Requêtes longue traîne. | Continu | P1 |
| 5.4 | Partenariat CAPEB / FFB | Antennes régionales. Solution recommandée vs communication membres. | Continu | P2 |
| 5.5 | Beta DE — artisans allemands | Groupes Handwerker. Valider traduction de-DE et ZUGFeRD. | Continu | P2 |
| 5.6 | Salons BTP 2026 | Batimat sept. 2026. Démo 5 min. QR code landing localisée. | Sept. 2026 | P2 |

09  Planning & Estimations

## 9.1 Planning global

| Phase | Durée estimée |
| --- | --- |
| Phase 1 — Setup + i18n | 2 semaines (~11j dev) |
| Phase 2 — Core features MVP | 4 semaines (~18j dev) |
| Phase 3 — Monétisation | 3 semaines (~10j dev) |
| Phase 4 — Factur-X + Analytics | 4 semaines (~14j dev) |
| Phase 5 — Lancement | Continu à partir de S14 |
| Total MVP (P0 + P1) | ~13 semaines solo |

## 9.2 Coûts infra mensuels

| Service | Coût estimé / mois |
| --- | --- |
| Vercel Pro | 20 $ / mois |
| Neon Launch | 19 $ / mois |
| UploadThing Standard | 10 $ / mois |
| Resend Pro | 20 $ / mois |
| Pusher Startup | 49 $ / mois (optionnel MVP) |
| Sentry Team | 26 $ / mois |
| Fly.io microservice Python | ~5 $ / mois |
| Total | ~150 $ / mois |

Break-even : 10 abonnés PRO à 15 € couvrent les coûts. 1000 abonnés = ~14 850 € MRR pour ~150 $ de coûts fixes.

10  Contraintes & notes pour LLM  — Section critique

## 10.1 Règles absolues — ne jamais violer

SÉCURITÉ DONNÉES : Chaque procédure Prisma qui lit des données artisan DOIT filtrer par artisanId: ctx.session.user.id. findMany() sans ce filtre est une faille critique. Ne jamais exposer stripeCustomerId, stripeSubscriptionId, User.locale, User.country, User.vatNumber ou tout champ financier dans une réponse tRPC publique.

PLAN CHECK : La vérification PRO se fait TOUJOURS côté serveur dans la procédure tRPC. Ne jamais lire le plan depuis une prop React ou un état client. Le plan peut changer via webhook Stripe en dehors de la session active.

STRIPE WEBHOOK : Ne JAMAIS mettre à jour le plan depuis l'URL de retour Stripe côté client. Toujours attendre checkout.session.completed côté serveur. Le client peut modifier les paramètres URL.

i18n — ZÉRO CHAÎNE EN DUR : Aucun texte d'interface dans le JSX/TSX. Toujours useTranslations() (Client Component) ou getTranslations() (Server Component). Les messages d'erreur TRPCError sont en anglais côté serveur — la traduction est la responsabilité du client.

MIDDLEWARE ORDRE : Dans src/middleware.ts, next-intl middleware s'exécute AVANT NextAuth. Le matcher doit exclure /api/*, /c/*, /admin, /_next, /.*\..*. La route /c/[token] ne doit jamais être derrière le middleware locale.

NEXTAUTH v5 : Utiliser auth() depuis @/server/auth.ts. Dans Server Components : await auth(). Dans tRPC context : ctx.session. Dans middleware : export { auth as middleware }. NE PAS utiliser getServerSession() (v4).

tRPC SERVER COMPONENTS : Les Server Components utilisent createCaller(ctx), PAS les hooks useQuery. Les hooks React Query sont client-only. Ne jamais importer api.project.list.useQuery() dans un fichier sans 'use client'.

MAGIC LINK SÉCURITÉ : getByToken() : select Prisma explicite. Retourner uniquement : id, name, status, artisanCompanyName, artisanLogoUrl, photos (url, note, takenAt), clientActions. JAMAIS artisanId, clientEmail, User.*, données financières.

MONTANTS EN DB : Tous les montants sont stockés en centimes (integer) dans la DB. Utiliser le helper formatCurrency(cents, currency, locale) pour l'affichage. Ne jamais stocker ni manipuler des floats pour de l'argent.

FACTUR-X / ZUGFERD : La génération se fait dans le microservice Python (lib factur-x), PAS dans Next.js. Le format dépend de User.country + User.vatScheme. ZUGFeRD DE = même microservice, paramètre country='DE'. Ne pas tenter de générer le XML EN 16931 en TypeScript.

## 10.2 Conventions de code

- Nommage : camelCase variables/fonctions, PascalCase composants/types, SCREAMING_SNAKE constantes env

- Fichiers : kebab-case sauf composants React (PascalCase.tsx)

- Imports : alias @/ — jamais de chemins relatifs ../..

- Traductions : clés de traduction en dot.notation : 'projects.status.ACTIVE', 'common.buttons.save'

- Erreurs tRPC : TRPCError avec code approprié (NOT_FOUND, UNAUTHORIZED, FORBIDDEN, BAD_REQUEST)

- Mutations : invalider le cache React Query après succès (utils.project.list.invalidate())

- Prisma : transactions pour opérations multi-tables

- Dates : toujours UTC en DB, Intl.DateTimeFormat pour l'affichage via helper formatDate()

- Montants : toujours centimes en DB, formatCurrency() pour l'affichage

## 10.3 Hors scope MVP — roadmap future

- Application mobile React Native / Expo — phase post-validation web

- Multi-artisans / équipes sur un même compte

- Connexion bancaire / import relevé (FEC)

- Marketplace matériaux / catalogues fournisseurs

- IA reconnaissance documents (scan devis papier → données structurées)

- API publique REST pour intégrations tierces

- Support arabe (RTL) — Phase 4

- Worky pour les architectes et bureaux d'études — segment adjacent

— Fin du cahier des charges Worky v2.0 — Future-proof + i18n —